SERGESTIONA 2.0

# Manual de Administración

Coordinación y administración

Escuela de Educación Virtual y Contenido Digital

Universidad Sergio Arboleda

http://virtualidad.usergioarboleda.edu.co/sergestiona

# Para quién es este manual

Para los perfiles de Coordinador y Administrador. Además de todo lo del Manual de Producción, cubre la planeación, el seguimiento y la configuración de la plataforma.

# Acceso a la plataforma

Sergestiona se abre desde el navegador en http://virtualidad.usergioarboleda.edu.co/sergestiona

Durante esta fase el acceso está restringido a la red física del campus por cable de red. No se puede ingresar por Wi-Fi ni desde fuera de la universidad.

## Primer ingreso

- Ingresa con tu correo institucional y la contraseña que recibiste.

- Abre tu nombre (arriba a la derecha) y entra a Mi Perfil.

- Cambia la contraseña por una propia.

Si olvidas la contraseña, usa "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de ingreso, o pídele a un administrador que te genere un enlace de restablecimiento.

# Dashboard Ejecutivo

Es el centro de mando. Tiene cinco pestañas y una barra de filtros por Escuela/Proyecto, responsable, rol, tipo de requerimiento, año y mes.

| Pestaña | Qué muestra |
| --- | --- |
| Resumen | Indicadores globales: proyectos, entregables, vencidas, por vencer, con observaciones. |
| Seguimiento | Diagrama de Gantt jerárquico: Programa → Asignatura → Entregable → Actividad. |
| Capacidad | Ocupación del equipo y detección de sobrecarga. |
| Producción | Recursos producidos, por tipo, rol, responsable y proyecto. |
| Reportes | Rankings de programas y asignaturas por avance, y exportaciones. |

Los filtros aplican al Gantt de Seguimiento y a la pestaña de Producción. Los indicadores del Resumen son globales y no se filtran.

# Qué mide cada indicador

| Indicador | Cómo se calcula |
| --- | --- |
| % de cumplimiento | Actividades completadas (entregadas o aprobadas) sobre el total, excluyendo las No Aplica. |
| % de avance de entregables | Entregables terminados sobre el total. Mide otra cosa: no confundir con cumplimiento. |
| Vencidas | Con fecha límite pasada, sin entrega real y que no estén entregadas, aprobadas ni en No Aplica. |
| Urgente | Automático: faltan 3 días o menos para la fecha límite. |
| Cumplimiento de esta semana | Solo actividades con fecha límite entre lunes y domingo de la semana en curso. |

# Capacidad operativa

La carga semanal de una persona es la suma de los puntos de complejidad de sus actividades exigibles esa semana. Se excluyen las aprobadas, entregadas y No Aplica; las vencidas siguen sumando hasta que se entregan.

| Elemento | De dónde sale | Dónde se ajusta |
| --- | --- | --- |
| Puntos de una actividad | Del nivel de complejidad de su entregable | Configuración → Complejidad |
| Puntos por defecto | Si el entregable no tiene nivel asignado | Configuración → Parámetros |
| Capacidad de la persona | Su capacidad semanal individual | Usuarios |
| Umbral de carga alta | 80% de ocupación | Configuración → Parámetros |
| Umbral de sobrecarga | 100% de ocupación | Configuración → Parámetros |

Todo el cálculo es configurable: si los umbrales o los puntos no reflejan la realidad del equipo, se ajustan desde Configuración sin tocar código.

# Planear entregables

- Crea o elige la Escuela/Proyecto y su programa académico.

- Crea el entregable indicando tipo (Creación o Actualización), semestre y ciclo.

- Asigna responsable y fecha comprometida a cada rol.

- Asigna el nivel de complejidad: es lo que alimenta el cálculo de capacidad.

Para cargas masivas usa la importación por Excel desde el módulo de Entregables. Los entregables importados quedan con su estado global calculado automáticamente.

# El flujo de producción

La cadena es: Experto Temático → Pedagogía → Diseño → Audiovisual → Ingeniería → Calidad. Cuando un rol entrega o se le aprueba, el siguiente rol aplicable se activa solo y su responsable recibe notificación. Los roles marcados como No Aplica se saltan automáticamente.

## El papel de Calidad

- Al aprobar, el entregable completo se marca como terminado y los roles hermanos pasan a aprobados.

- Al solicitar ajustes, puede elegir a qué roles devolver: a cada uno le llega notificación y su actividad se reabre.

# Configuración

## Estados por Rol

Es la fuente de verdad de lo que ve cada rol en su selector de estado. Lo que configures aquí es exactamente lo que verán los usuarios.

- Asocia a cada rol los estados que puede usar.

- Ordénalos con las flechas: ese es el orden en que los verá el usuario.

- Marca un estado como Automático para que el usuario asignado no pueda elegirlo (lo pone el sistema o Calidad). Los gestores sí lo siguen viendo, para poder corregir a mano.

Si un rol necesita un estado nuevo, hay que agregárselo aquí. Ya no existe un catálogo paralelo que lo deje colar.

## Otros catálogos

| Módulo | Para qué sirve |
| --- | --- |
| Complejidad | Los niveles y sus puntos. Alimenta el cálculo de capacidad. |
| Tipos de Recurso | Qué produce cada rol. Aquí agregas formatos nuevos sin tocar código. |
| Roles y Permisos | Qué módulos ve cada rol y si ve todo o solo lo asignado. |
| Parámetros | Umbrales de capacidad, puntos por defecto, presencia. |
| Festivos | Días no laborales para el cálculo de fechas. |

# Usuarios

- Crea usuarios y asígnales rol y capacidad semanal.

- Genera un enlace de restablecimiento de contraseña para entregárselo a la persona.

- Al desactivar un usuario, sus sesiones se cierran de inmediato.

# Decisiones

Bitácora formal de acuerdos: cada decisión queda con su descripción, responsable, fecha límite, impacto y estado (Pendiente, En Progreso, Implementada, Cancelada), ligada a un proyecto o programa. Al asignar una decisión, su responsable recibe notificación y la ve en Mi Espacio y en el calendario.

# Reportes y exportaciones

- Reportes: rankings de programas y asignaturas por avance, carga por rol y por persona.

- Exportar entregables a CSV, con las fechas y estados de cada rol.

- Exportar producción a CSV, con tipo de recurso, cantidad y nivel.

# Notificaciones

Las notificaciones llegan por dos vías a la vez: la campana dentro de la aplicación y el correo electrónico. La campana no reemplaza el correo.

## Categorías

| Categoría | Qué avisa | Por defecto |
| --- | --- | --- |
| Tareas | Asignaciones, cambios de estado, ajustes solicitados, tu turno en el flujo | Activada |
| Chat | Menciones con @, canales, comentarios | Desactivada |
| Vencimientos | Recordatorios de fechas límite | Desactivada |

Puedes activar o desactivar cada categoría desde Mi Perfil → Notificaciones por correo. La campana dentro de la aplicación siempre muestra todo.

# Colaboración y calendario

## Canales de chat

- Escribe @ para mencionar a alguien: le llega notificación.

- Los canales privados solo los ven sus miembros.

- Puedes responder en hilo, editar y copiar tus mensajes.

## Calendario

Muestra las fechas de entrega en chips de color según su estado. Los festivos nacionales aparecen en amarillo. El indicador "Cumplimiento de esta semana" mide solo las actividades con fecha límite en la semana en curso; si no tienes ninguna, dirá "Sin actividades esta semana".